## Slide 1: Meilenstein 1

## Slide 2: Meilenstein 1
GPSies Crawler
POI Crawler
Fehler beim Crawling
  nur 10.000 Tracks gecrawled
  daher: keine auffällig kleine Datenbasis
jeweils 100 Anfragen auf einmal
jede 10. Koordinate
POIs als HTML ausgegeben
Suche nach Stadien, Sehenswürdigkeiten
Erfassung anhand PLZ geplant, wenn nötig

## Slide 3: Meilenstein 1
GPSies Crawler

## Slide 4: Meilenstein 1
XML Schema
XSLT
Testumwandlung von Eingabedatei (Crawl) in Ausgabedatei mit ähnlichem Aufbau
grundsätzlich fertig
  evtl. nachträgliche Optimierungen
Komplexe Datentypen
  address, length, point, quality
Track-Element
  Allgemeine Infos in Attributen
  Detailinfos als Elemente

## Slide 5: Meilenstein 1
XML Schema

## Slide 6: Meilenstein 1
XSLT – GPSies zu XML-DB

## Slide 7: Meilenstein 1
Fortschritt
Aufgabe | Stand
Crawling: Tracks GPSsies | 75%
Crawling: POIs DBPedia | 25%
Erstellung DB-Schema | 75%
Umwandlungen XSLT | WIP
Suchformular | WIP
Twitter WIP | WIP
Aufgabe | Stand
 | 75%
 | 25%
Erstellung DB-Schema | 75%
Umwandlungen XSLT | WIP
Suchformular | WIP
Twitter WIP | WIP